## Slide 1
Tableaux kanban pas à pas Version française
Traduit en français par Franck Beulé
Par Giulio Roggero sous license CC 3.0
Flux normal & WIP
Urgences
Fourmillement
Personnes
Itération (une proposition)
Equipe support
Personnel
Tableau stratégique
kanban liés
Equipes cross-fonctionnelles
Fonctionnalités multi-équipes
Programme
Temps de traversée
Portefeuille
Exemples

## Slide 2
Credits
V0.5 – française
par Giulio Roggero – Creative Common 3.0 License – http://www.agilereloaded.it
Inspiré des diapositives et articles écrits par :
Joakim Sundén, Marcus Hammarberg et Christophe Achouiantz -http://www.slideshare.net/marcusoftnet/kanbanboards
Antonio Lucca - http://tonyxzt.blogspot.it/2011/09/measurment-is-quantitatively-expressed.html
Claudio Perrone - http://www.slideshare.net/cperrone/a3-kaizen-heres-how
Benjamin Mitchell - http://blog.benjaminm.net/2012/06/26/how-to-study-the-flow-or-Dev.-with-kanban-cards/
Gaetano Mazzanti - http://www.slideshare.net/mgaewsj/agile-in-the-bathtub
David Anderson - http://agilemanagement.net/index.php/kanbanbook/
Fabio Armani - http://www.slideshare.net/tangram77/scrumban-a-methodology-fusion-bettersoftware-2011
Yuval Yeret - http://www.slideshare.net/yyeret/explaining-cumulative-flow-diagrams-cfd
Eléments graphiques par Emanuele Mantovani – http://www.intre.it
Traduction en français par Franck Beulé – http://beule.fr
Relectures par Fabio Armani, Gaetano Mazzanti, Marco Bresciani, Dario Giannoccaro, Stefano Leli, Fabio Ghislandi

## Slide 3
Partons d’une liste de tâches …

## Slide 4
A faire

## Slide 5
… et ajoutons des états

## Slide 6
A faire

## Slide 7
A faire
En cours

## Slide 8
A faire
En cours
Terminé

## Slide 9
… ajoutons des activés

## Slide 10
A faire
Terminé
En cours

## Slide 11
A faire
Terminé
En cours

## Slide 12
A faire
Terminé
Analyse

## Slide 13
A faire
Terminé
Analyse
Dev.

## Slide 14
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests

## Slide 15
… et des files d’attente

## Slide 16
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours

## Slide 17
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé

## Slide 18
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours

## Slide 19
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé

## Slide 20
… et des limites de développement en cours

## Slide 21
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé

## Slide 22
A faire
Terminé
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
Analyse
2

## Slide 23
A faire
Terminé
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
Analyse
2
Dev.
3

## Slide 24
A faire
Terminé
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
Analyse
2
Dev.
3

## Slide 25
Limites WIP !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 26
Kanban pas à pas

## Slide 27
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 28
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 29
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 30
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 31
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 32
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 33
Flux
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 34
Goulots d'étranglement !

## Slide 35
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 36
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 37
La limite WIP de Tests est 2 ! Terminez une tâche avant d’en démarrer une autre…
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 38
Arrêtez de commencer, Commencez par finir !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 39
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 40
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 41
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 42
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 43
Retirez le blocage et le flux tiré redémarre !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 44
Attentes !

## Slide 45
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 46
Rien à développer, accélérez l’analyse !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 47
Saluez les membres de l’équipe !
Charles
Hélène
Marc
Jean
Emma

## Slide 48
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 49
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 50
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 51
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 52
Hélène a terminé les tests. Quel élément va t’elle prendre maintenant ?
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 53
Elle aide Jean si le travail à deux réduit la durée d’exécution de la tâche
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 54
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 55
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 56
Une autre solution s’il n’est pas possible d’aider Jean
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 57
Hélène va prendre une autre tâche dans la file d’attente
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 58
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 59
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 60
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 61
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 62
Hélène et jean sont disponibles, quelle tâche prendre ?
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 63
Prenez la tâche la plus importante à plusieurs pour accélérer le flux
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 64
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 65
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 66
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 67
Ou …
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 68
… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 69
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2
… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme

## Slide 70
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2
… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme

## Slide 71
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2
… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme

## Slide 72
Urgences !

## Slide 73
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 74
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 75
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 76
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 77
Urgent
 une ligne dédiée aux urgences, ici on va le plus vite possible ! 
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 78
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 79
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 80
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 81
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 82
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 83
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 84
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 85
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 86
Urgent
3
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 87
Urgent
3
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 88
Plus de niveaux d’urgence ?

## Slide 89
Urgent
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 90
Urgent
Plus de niveaux d’urgence ?
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 91
En cours
Terminé
En cours
Terminé
URGENT
Vous pouvez mettre les urgences en valeur en les déplaçant en haut
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
2
3
2

## Slide 92
En cours
Terminé
En cours
Terminé
CRITIque !
URGENT
Et faire des lignes pour les différentes priorités
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
2
3
2

## Slide 93
En cours
Terminé
En cours
Terminé
CRITIQUE !
2
4
URGENT
Ajoutez une limite WIP à chaque ligne
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
2
3
2

## Slide 94
Les gars, il y a un problème !

## Slide 95
Urgent
3
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 96
Urgent
3
Ce développement ne fonctionne pas !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 97
Urgent
3
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 98
Urgent
3
Option 1 – Ajoutez l’élément bloquant dans la queue de développement
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 99
Urgent
3
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 100
Urgent
3
Option 2 – Ajoutez l’élément bloquant à la ligne d’urgence
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 101
Urgent
3
Option 3 – Fourmillement ! Tout le monde sur l’élément bloquant !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 102
Limitez l’activité de l’équipe avec des avatars

## Slide 103
Je suis disponible ! 2 TAcheS par PERSONne
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 104
Je développe autre chose
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2
Je suis disponible ! 2 TAcheS par PERSONne

## Slide 105
En congés maladie
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2
Je suis disponible ! 2 TAcheS par PERSONne
Je développe autre chose

## Slide 106
Planification

## Slide 107
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 108
Dans 5 jours
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 109
Dans 5 jours
Dans 10 jours 
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 110
Dans 5 jours
Dans 10 jours 
En utilisant vos données historiques, vous pouvez estimer votre flux
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 111
Planning

## Slide 112
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 113
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 114
Ajoutez le concept d’itération pour planifier vos priorités chaque semaine
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 115
Cette itération
Après
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 116
Cette itération
Après
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 117
Cette itération
Après
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 118
Cette itération
Après
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 119
Cette itération
Après
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 120
Cette itération
Après
PLAN
Planifiez votre prochaine itération pendant l’itération courante
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 121
Cette itération
Après
L’itération est terminée, prêt pour l’itération suivante
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2
PLAN

## Slide 122
Tableaux Kanban liés, example avec Scrum

## Slide 123
BACKLOG
Acceptation
sélectionnés
Dev.
TEST
En cours
Terminé
Prêt
OK
20 SP
A faire
En cours
Terminé
Disponible – maximum 2 avatars par personne
 PROduct backlog
backlog d’itération 

## Slide 124
BACKLOG
Acceptation
sélectionnés
Dev.
TEST
En cours
Prêt
OK
20 SP
A faire
En cours
Terminé
 Histoires
Tâches 
Disponible – maximum 2 avatars par personne
Terminé

## Slide 125
BACKLOG
Acceptation
sélectionnés
Dev.
TEST
En cours
Prêt
OK
20 SP
A faire
En cours
Terminé
Histoire
Disponible – maximum 2 avatars par personne
Terminé

## Slide 126
BACKLOG
Acceptation
sélectionnés
Dev.
TEST
En cours
Prêt
OK
20 SP
A faire
En cours
Terminé
Histoire
Tâches associées
Disponible – maximum 2 avatars par personne
Terminé

## Slide 127
BACKLOG
Acceptation
sélectionnés
Dev.
TEST
En cours
Prêt
OK
20 SP
A faire
En cours
Terminé
Disponible – maximum 2 avatars par personne
Itération en cours !
Terminé

## Slide 128
Tableau kanban personnel

## Slide 129
Idées
En cours
Terminé
3
20

## Slide 130
Echec
Succès
Idées
En cours
3
20

## Slide 131
Idées
Planifié
En cours
8
3
20
Echec
Succès

## Slide 132
Ce mois
Idées
Planifié
En cours
8
3
20
Echec
Succès

## Slide 133
Ce mois
Les mois suivants
Idées
Planifié
En cours
8
3
20
Echec
Succès

## Slide 134
Tableau kanban pour les équipes de support

## Slide 135
Demandes
Fermé
En cours
Résolu
3
20
8

## Slide 136
Urgent 3
Demandes
Fermé
En cours
Résolu
3
20
8

## Slide 137
Demandes
Planifié
En cours
8
3
20
Urgent 3
Fermé
Résolu
8

## Slide 138
Urgent 3
Aujourd'hui
Demandes
Planifié
En cours
8
3
20
Fermé
Résolu
8

## Slide 139
Urgent 3
Aujourd'hui
Demain
Demandes
Planifié
En cours
8
3
20
Fermé
Résolu
8

## Slide 140
Tâches
Bugs
Demandes de changement
Nouvelles fonctionnalités

## Slide 141
Aujourd'hui
Demain
Urgent
Utilisez DES couleurs pour séparer les types d'activités
Demandes
Planifié
En cours
8
3
20
Fermé
Résolu
8

## Slide 142
tâches
bugs
Demandes de changement
Nouvelles fonctionnalités
20%
20%
20%
40%
Limitez le nombre de types d’activités

## Slide 143
Tableau kanban pour les équipes cross-fonctionnelles

## Slide 144
En cours
Terminé
En cours
Terminé
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4
6

## Slide 145
En cours
Terminé
SW
Terminé
SW – développement logiciel !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4
6

## Slide 146
En cours
Terminé
Terminé
FW
SW
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4
6
FW – Développement matériel !

## Slide 147
En cours
Terminé
Terminé
FW
SW
HW
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4
6
HW – Je fabrique du matériel !

## Slide 148
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4
Limites WIP par ligne

## Slide 149
Fonctionnalités multi-équipes

## Slide 150
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 151
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 152
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 153
En cours
Terminé
Terminé
Cette fonction est multi-équipes
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 154
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
Partagez la fonctionnalité en Sw, fw et hw
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 155
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 156
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 157
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
Fusionnez les tâches de la fonctionnalité
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 158
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
Fusionnez les tâches de la fonctionnalité
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 159
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
Fusionnez les tâches de la fonctionnalité
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 160
En cours
Terminé
Terminé
FW 2
SW 3
HW 1
Fusionnez les tâches de la fonctionnalité
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
4
4

## Slide 161
Tableau kanban de pilotage stratégique

## Slide 162
Programme
Projet
Demandes de changement
Nouvelles fonctionnalités
Sous-projet

## Slide 163
backlog
Terminé
Trimestre
MOIS
En cours
8
5
20
Maintenant
Après
3
Après
Maintenant
Tableau stratégique

## Slide 164
Tableau kanban de programme

## Slide 165
Demandes
Backlog prio- risé d’équipe
A faire ce mois
20
Personnes disponibles
Personnes dans d’autres projets
Projet A
Projet B
Projet C
Projet D
Projet E
Blocages
Critique
Deux avatars par personne
20
Développement
Test
Acceptance
Livré
Prêt
Accepté
En cours
Terminé
14
10
30
5
10

## Slide 166
Tableau kanban de portefeuille

## Slide 167
Idées
Réflexion
APPRObation
10
5
Phase de création d’idées
OK
Rejeté
Estimation et vision du produit KPI à surveiller après déploiement
Estimation, VISION & KPI
Prêt pour
Le portefeuille
Bulles d’Innovation
4
Pre-portefeuille
Notes: Per il ranking definitivo valutare anche il costo del ritardo e debito tecnico.
Ogni iniziativa minore di 1 mese sarà riassunta sulla card di portfolio con: nome, costo, stato, se è urgente

## Slide 168
Porte- feuille
backlog
APPRObation
10
Analyse Business et technique
7
5
OK
En cours
Terminé
Rejeté
Backlog d’URGENCES (WIP)
Estimé
Estimé
+ VISION
Prêt
démarrage
En cours
Validation
Terminé
APPROuvé et Fermé
En Production
génération d’idées
Implémentation
5
déploiement
URGENCES En cours (WIP)
Backlog d’Opérations (WIP)
Operations En cours (WIP)
Bulle
d’Innovation
incubateur

## Slide 169
Temps de traversée

## Slide 170
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 171
Temps de traversée complet
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 172
Temps de traversée
Temps de cycle du développement
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 173
Dev.
En cours
Terminé
En cours
Terminé
3
LIMITE WIP
A faire
Analyse
2
Terminé
Tests
2
Temps de cycle du développement
Temps de traversée

## Slide 174
Dev.
En cours
Terminé
En cours
Terminé
3
2 en Tests !
A faire
Analyse
2
Terminé
Tests
2
Temps de cycle du développement
Temps de traversée

## Slide 175
Dessinez-les dans un diagramme de flux cumulé
A faire
En cours
Terminé

## Slide 176
A faire
En cours
Terminé
Temps 
Eléments
Dessinez-les dans un diagramme de flux cumulé

## Slide 177
A faire
En cours
Terminé
Temps de Cycle
WIP
Dessinez-les dans un diagramme de flux cumulé

## Slide 178
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 179
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 180
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 181
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 182
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 183
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 184
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 185
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 186
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 187
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 188
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 189
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 190
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 191
 Cool premier Terminé !
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 192
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 193
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 194
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 195
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 196
A faire
Terminé
Analyse
Dev.
Tests
En cours
Terminé
En cours
Terminé
2
3
2

## Slide 197
Exemples réels

## Slide 199
Sélection des idées business
Urgences
Equipes
Clôture

## Slide 202
Pre-portefeuille
Portefeuille
Vision et tailles de T-Shirt
Business Model, cas d’utilisation, Backlog, Développement, Validation, Déploiement
Rassemblement des initiatives
Analyse des initiatives et implémentation

## Slide 204
*http://trello.com

## Slide 205
Restez connectés pour la prochaine version :
Tableau kanban de portefeuille
Prisonnier des métriques
Graphiques de contrôle
Comment réduire le WIP pas à pas de la situation actuelle à un flux unique
Ce n’est pas la fin…
… c’est juste le début de votre voyage !
Kanban n’est pas seulement un tableau; Lean n’est pas seulement Kanban.
Soyez curieux, respectez les gens et améliorez-vous…
Toujours !

## Slide 206
giulio@agilereloaded.it
@giulioroggero
Giulio Roggero
Visitez www.agilereloaded.it
pour plus d’informations
Traduction en français par
Franck Beulé
beule.fr