## Slide 1: Le rôle du coach Agile et son apport pour le projet
Franck Beulé
Soirée du 4 novembre 2013
Chez Google
45’

## Slide 2: Sommaire
Qu’est-ce qu’un coach Agile ?
Que s’interdit-il ?
Ce qu’il fait
Ses points d’attention
Des outils
Comment constater ses résultats ?

## Slide 3: Qui suis-je ?
Franck Beulé
  Coach Agile et formateur
    À Thales Services, groupe Thales
  Ancien
    Développeur
    Référent technique
    Outillage et amélioration continue
    Chef de projet
  Blogueur
    beule.fr => Hi-tech
    coachagile.fr => Agilité
  Orateur
Thales Services : 3000 pers.
Groupe Thales : 65000 pers.
Milieu industriel

## Slide 4: Disclaimer
On ne peut pas résumer tous les rôles d’un coach Agile en 45’
Chaque coach a une sensibilité différente qui se traduit par une approche différente
Cette présentation est l’expression d’une de ces sensibilités et n’est donc pas une réponse unique à la question de départ
(Malgré tout, les coachs ont tous le même objectif)

## Slide 5: Qu’est-ce qu’un coach Agile ?
Vu d’un financier
  Une personne qui coûte cher
  Qui ne rentre pas dans l’organigramme de l’entreprise
  Qui passe son temps à discuter
  Qui empêche les autres de travailler
  Qui ne produit rien
Son rôle n’est pas naturel. Il faut le valoriser.

## Slide 6: Qu’est-ce qu’un coach Agile ?
Selon la définition des fédérations de coaching professionnels
  mettre en œuvre un accompagnement suivi
  sur une période déterminée
  centré sur la personne, l’équipe et/ou le système
  visant à faciliter l’atteinte des résultats concrets et mesurables
C’est beaucoup plus glamour

## Slide 7: L’atteinte des résultats…
Qu’est-ce qui coûte le plus cher au projet ?
  Des difficultés à s’accorder sur l’expression du besoin
  Ne pas se concentrer sur les bons objectifs
  Des difficultés à prendre des décisions
  L’absence de méthodes de travail industrialisées
  Un processus enroué
Le coach va s’intéresser à ces choses là…

## Slide 8: Le coach est sur le terrain
Il est avec l’équipe pendant tout le coaching
  Participe aux cérémonies
  Partage les inquiétudes
  Réagit aux événements du moment
  Conseille

## Slide 9: Quand intervient-il ?
En amont du projet, avec les managers
Lors de la mise en place du projet
Lorsque le projet opère une transformation Agile
Au devant de difficultés
Pour faire un état des lieux

## Slide 10: Ce que s’interdit le coach
S’impliquer dans le fonctionnel du projet

## Slide 11: Ce que s’interdit le coach
Faire une prescription médicale

## Slide 12: Ce que s’interdit le coach
Le niveau de conscience du problème diffère
Coach
Equipe
Problème
Solution
Réflexion

## Slide 13: Ce que s’interdit le coach
Se comporter en sauveur

## Slide 14: L’accompagnement du coach
Chaque projet a ses spécificités
La pratique de l’agilité varie en conséquence
Le coach accompagne cette mise en pratique

## Slide 15: Ce que fait le coach
Il supervise la mise en œuvre de l’Agilité
  vérifie que les règles de l’art sont bien appliquées
  ajuste l’implémentation de la méthode en fonction du contexte du projet

## Slide 16: Ce que fait le coach
Il apporter un regard extérieur
  écoute
  prend le recul nécessaire pour aider l’équipe à se poser les bonnes questions
  facilite la prise de décision par l’équipe

## Slide 17: Ce que fait le coach
Il forme
  transmet le savoir (théorie) et le savoir-faire (pratique) sur la méthodologie et les pratiques agile (Scrum, Kanban, XP…)

## Slide 18: Ce que fait le coach
Il conseille
  Accompagne le client dans ses choix
  Propose des options

## Slide 19: Ce que fait le coach
Il guide vers l’émergence de ses propres solutions
  Par le questionnement
  L’écoute active
  L’élargissement de son cadre de référence

## Slide 20: Ce que fait le coach
Il sensibilise
  Sur la posture Agile du manager
  Sur le sens des artefacts agiles

## Slide 21: Ses points d’attention
Soutien du sponsor
Implication du Product Owner
Respect des cérémonies Agile
Collaboration entre membres d’équipe
Indicateurs pertinents
Intégration continue
Tests automatisés
Démo et livrable de qualité

## Slide 22: Des outils pour se faire aider
Scrum
Checklist
Henrik
Kniberg
(Crisp)

## Slide 23: Des outils pour se faire aider
Le test Scrumbut

## Slide 24: Le jeu
Le coach utilise très souvent le jeu
  Pour mieux faire comprendre une notion agile
  Pour faciliter la prise de décision
Les avantages du jeu
  permet de porter le problème à un niveau d’abstraction qui le rend moins impressionnant
  Meilleure assimilation des messages sous jacents

## Slide 25: Comment constater les résultats ?
Radar d’équipe
Motivation de l’équipe
Bonnes pratiques
Vélocité et prédictibilité
Maturité des démos et de la communication
Feedback du client
Equipe mature

## Slide 26: Une équipe mature est
Auto-organisée
Autonome
Satisfait à tous les points d’attention
Continuera de fonctionner même après le départ du coach

## Slide 27: En conclusion
Quel est le rôle du coach Agile ?
Quel est son apport pour le projet ?
Contribuer afin que toutes les conditions pour aboutir au succès du projet soient bien là !

## Slide 28: Bonus
Ci-après, une série de slides illustrant des points d’attention (non exhaustifs) du coach

## Slide 29: Ses points d’attention
L’existence d’un sponsor
  Issu du management
  Le sponsor permet de légitimer la pratique Agile

## Slide 30: Ses points d’attention
La communication dans l’équipe
  Pas un groupe d’individualités expertes
  Plutôt un groupe qui se parle et s’entraide

## Slide 31: Ses points d’attention
La présence d’un Wiki
  Un outil formidable pour rédiger une doc
  Plutôt qu’une ribambelle de documents Word

## Slide 32: Ses points d’attention
Le partage de la Vision
  Où allons-nous à court terme ? à moyen terme ?

## Slide 33: Ses points d’attention
Le Kanban (tableau visuel)
  Est-il à jour ? Sert-il à l’équipe ?
  Y a t’il les informations essentielles ?

## Slide 34: Ses points d’attention
La vélocité et la prédictibilité
  L’équipe les connaît-elle ?
  Sont-elle stables et/ou en progression ?

## Slide 35: Les cérémonies
Le daily meeting
  A t’il lieu tous les jours à la même heure ?
  Les informations échangées sont-elles utiles ?
  Le timeboxing est-il respecté ?

## Slide 36: Les cérémonies
Le sprint planning
  Les stories sont-elle déjà connues de l’équipe ?
  L’équipe se répartit t’elle les tâches en groupe ?

## Slide 37: Les cérémonies
La revue de sprint
  La démo est-elle bien organisée ?
  Est-ce que cela fonctionne ?

## Slide 38: Les cérémonies
La rétrospective
  Est-elle faite à chaque sprint ?
  Les discussions sont-elles riches et sans tabou ?
  Les actions sont-elles suivies ?

## Slide 39: Les acteurs
Le Product Owner
  Est-il présent à toutes les cérémonies ?
  Rédige t’il les stories ?
  Valide t’il les stories ?

## Slide 40: Les acteurs
Le Scrum Master
  Distribue t’il les taches à réaliser comme un chef de projet
  Ou est-il un facilitateur ?

## Slide 41: Les acteurs
L’équipe
  Est-elle pluridisciplinaire ?
  Y a t’il du finger pointing ?
  Y a-t-il de l’entraide ?

## Slide 42: Les acteurs
En cas d’équipes multiples
  Y a t’il des Scrum de Scrum ?
  Y a t’il des communautés de pratiques ?
  La communication inter-équipe fonctionne t’elle ?

## Slide 43: Les artefacts
Les user stories
  Sont-elles complètes ?
  En tant que…
  Description pour cerner le périmètre
  Conditions de succès
Le backlog
  Est-il ordonné ?

## Slide 44: Les artefacts
Le chiffrage
  Y a t’il une cérémonie de planning poker spécifique ?
  Le chiffrage est-il fait par l’équipe ?
  L’équipe fait-elle la chasse aux points ?

## Slide 45: Les indicateurs
Sont-ils produits et mis à jour à chaque sprint ?
Sont-ils pertinents et suffisants ?
Voici quelques exemples d’indicateurs pertinents :
  Vélocité, Prédictibilité
  Anomalies ouvertes non corrigées
  Couverture de tests
  Respect des règles de codage
  Satisfaction du client

## Slide 46: Les pratiques
Intégration continue
  Existe t’elle ? Est-elle automatisée ?

## Slide 47: Les pratiques
Tests automatisés
  Y en a t’il ?
  De quel nature ? Unitaires ? Intégration ?
  Quelle couverture ?

## Slide 48: Les pratiques
Pair programming
  Pour monter en compétence
  Pour faire des revues de code
  Pour coder mieux
Coding Dojo
  En groupe…

## Slide 49: Les pratiques
Refactoring
  Est-ce un mot tabou ?
  Est-ce qu’il traite la dette technique ?

## Slide 50: Les pratiques
TDD – Test Driven Development
  Est-ce que l’équipe connaît cette notion ?
  La pratique t’elle ?

## Slide 51: Merci